Гуманитарный проект

«Новые грани»

Инклюзивная спортивная площадка для жителей Партизанского района

| Наименование проекта «Новые грани» (инклюзивная спортивная площадка для жителей Партизанского района) |  |
| --- | --- |
| 2. Срок реализации проекта: 1 год. |  |
| 3. Организация – заявитель, предлагающая проект: ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Партизанского района г. Минска» |  |
| Проблема, которая легла в основу разработки данного проекта- отсутствие во всем районе обустроенной всесезонной инклюзивной спортивной площадки путем создания условий для здорового досуга жителей района всех возрастов |  |
| 4. Цель: создание инклюзивной спортивной площадки для привлечения к занятиям физической культурой, ведению здорового образа жизни всех жителей района. |  |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: - создать инклюзивную спортивно-игровую площадку; - приобретение уличных антивандальных тренажеров; - создать зоны тихого отдыха; - создать зоны трудотерапии; - создать ландшафтный объект с использованием сенсорных дорожек; - оборудовать безбарьерную санитарную зону; - подготовить и разместить стенд с планировкой сквера и близлежащих социальных объектов; - создать условия для реализации живого общения людей с различной степенью уязвимости, разного возраста посредством проведения совместных мероприятий; - проведение спортивно-массовых акций; - организация занятий, направленных на социализацию пожилых людей и людей с особенностями психофизического развития, привлечение их к здоровой, активной жизни. |  |
| 6. Целевая группа: пожилые граждане, жители района с особенностями психофизического развития и другие категории населения. |  |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: - подготовка и благоустройство безбарьерной территории; - закупка и установка тренажеров и оборудования: широкие лестницы, горки, мосты, антивандальные тренажёры и тренажёры для параворкаута (они позволяют заниматься в инвалидной коляске), качели-гнездо (в которые можно положить ребенка и качать), специальное покрытие, подъездные рампы для инвалидов-колясочников, беседки, столы, перголы и т.д.; - специальный автомобиль, оборудованный электроподъемником для колясочников; - оборудование стационарной площадки ля уличных шахмат; - велосипедная стойка; - информационные щиты, на которых инклюзивные элементы отмечены специальным значком; - оборудование сценической площадки для проведения мероприятий ; (фото взято из интернета) |  |
| 8. Общий объем финансирования (в долларах США): 42000 |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 40 000 |
| Софинансирование | 2000 |
| 8. Место реализации проекта (область/район, город): г. Минск, пер. Клумова |  |
| 9. Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты Молчанович Ольга Геннадьевна, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов, (017) 398 9347 , +37529-586-71-83. ktrud.tccon.part@minsk.gov.by |  |

Humanitarian project

“New demensions”

an inclusive platform for residents of Partizansky district

| Project name «New dimensions» (an inclusive platform for residents of Partizansky district) |  |
| --- | --- |
| 2. Project duration: one year |  |
| 3. Applicant organization which proposes the project: State Institution “Territorial Center for Social Services of the Partizansky District of Minsk” |  |
| 4. The purpose is to create a space of freedom of movement and barrier-free environment, where each person is respected and appreciated, regardless of his age and other characteristics. |  |
| 5. Objectives for implementation in the framework of the project: - to create an inclusive sports and playground; - to create an area for rest and quiet; - to create occupational therapy areas; - to create a landscape object with the use of sensory tracks; - to equip a barrier-free sanitary zone; - to prepare and place a stand with the layout of the square and nearby social facilities; - to create conditions for the implementation of live communication for people with varying degrees of vulnerability, of different ages through joint activities; - organization of classes aimed at socializing older people and people with special needs, attracting them to a healthy and active lifestyle. |  |
| 6. Target group: senior citizens, residents of the area with special needs and other categories of the population. |  |
| 7. Brief description of the project activities: - preparation and improvement of barrier-free territory; - procurement and installation of the equipment: wide stairs, slides, bridges, anti-vandal exercise equipment and para-workout simulators (they allow to work out in a wheelchair), a nest swing (to put a child in there and swing), a special coating, access ramps for wheelchair users , gazebos, tables, pergolas, etc .; - a special car equipped with an electric elevator for wheelchairs; - equipment of a stationary platform for street chess; - bike rack; - information boards on which inclusive elements are marked with a special icon; - stage equipment for holding events; (pictures are taken from the internet) |  |
| 8. Total funding (in US dollars): 42000 |  |
| Source of financing | Amount of financing (in US dollars) |
| Donor funds | 40 000 |
| Co-financing | 2000 |
| 8. Location of the project (region / district, city): Minsk, Klumova lane |  |
| 9. Contact person: initials, last name, position, phone, email address Molchanovich Olga Gennadievna, head of the day care unit for the disabled (017) 398 9347 , +37529-586-71-83. ktrud.tccon.part@minsk.gov.by |  |